Rechnerpraktikum
DQM15
Team Finchen
Shania Allhusen, Fabian Teise,
Dominik Stolte, Fenja Ehlers

03.11.2016 – 05.03.2017

Inhaltsverzeichnis
1. Gegenstand des Projektes 1
1.1 Vorteile	2
1.2 Nachteile	2
2. Vorgehensweise	2
2.1 Planungsphase	2
2.1.1 Zeitplanung	2
2.1.2 Datenbankplanung 3
2.1.3 Programmplanung	4
2.2 Entwicklungsphase	4
2.2.1 Datenbank	4
2.2.2 Programm 5
3. Fehler und Fehlerbehebung 7
3.1 Fehler und Probleme 7
3.2 Fehlerbehebung 8
4. Fazit 9
Anhang

1. Gegenstand des Projektes
Unser Projekt umfasst das Planen und Programmieren eines Java-Programms. Unser Programm ist für Vereine programmiert worden. Es soll Vereinen bei der Verwaltung von Trainings, Mannschaften, Sportarten, Mitgliedern und Benutzern helfen.
Unser Programm bietet einen Trainingsplan in Form eines Wochenplans. Der Trainingsplan zeigt welche Mannschaft wann trainiert. Außerdem wird die jeweilige Sportart der Mannschaft im Plan angezeigt.
 In unserem Programm wird zwischen drei verschieden Arten von Benutzern unterschieden. Es gibt Benutzer, die sich nicht anmelden können. Diese besitzen kein Benutzerprofil. Diese Benutzer können sich nur den Hallenplan anzeigen lassen. Sie können aber nichts ändern. Bei den Benutzern, die ein Benutzerprofil besitzen, wird zwischen Verwaltungsangestellten und „normalen“ Benutzern unterschieden. Beide Benutzergruppen können den Hallenplan verwalten. Sie können Zeitblöcke, Trainings, Mannschaften und Sportarten verwalten. Bei Verwaltungsangestellten beginnt der Benutzername mit „verwaltung“, z.B. „verwaltung1“. Sie können zusätzlich Mitglieder und Benutzerprofile verwalten.
Unter „Zeitblöcke verwalten“ kann man einstellen welche Uhrzeiten des Hallenplans angezeigt werden sollen und in welche Zeitintervalle der Plan unterteilt werden soll. Man hat die Wahl zwischen 60, 45 und 30 Minuten (weitere Informationen finden Sie im Systemhandbuch). Unter „Training verwalten“ kann man Trainings suchen, ändern und löschen. Außerdem kann man neue Trainings anlegen. Das gleiche gilt für Mannschaften, Sportarten, Mitglieder und Benutzer. Wie diese Funktionen genutzt werden können, können Sie im Systemhandbuch nachlesen.
Wir haben dieses Projekt gewählt, weil wir der Meinung sind, dass man immer alles auf einem Blick haben sollte. In unserem Fall ist das jetzt die Verwaltung eines Sportvereines. Außerdem wollten wir ein Programm entwickeln, mit dem man andere Leute unterstützen kann und ihre Arbeit erleichtern kann. Mit unserem Programm soll es leicht sein Trainings, Mannschaften, Sportarten, Mitglieder und Benutzer zu verwalten. Ein weiterer Grund, warum wir dieses Projekt gewählt haben, ist, dass die Verwaltung eines Hallenplans oft sehr aufwändig ist. Auch dies wollten wir dem Benutzer mit unserem Programm erleichtern.

1.1 Vorteile
Der Vorteil unseres Produktes ist die einfache Verwaltung eines Vereins. Ein Verein kann mit unserem Programm seinen Stundenplan und seine Sportarten, Mannschaften, Mitglieder und Benutzer verwalten. So hat der Verein alles Wichtige in einem Programm. Außerdem ist unser Programm benutzerfreundlich, da bei allen Eingabefeldern, Buttons, etc. eine Beschreibung der dort zu tätigen Möglichkeiten vorhanden ist.
1.2 Nachteile
Der offensichtlichste Nachteil unseres Projektes ist, dass es noch nicht fertig ist. Der Stundenplan für die Halle wird nicht korrekt, nach unseren Vorstellungen, angezeigt. Außerdem gibt es noch ein Problem mit der Einteilung der Zeitblöcke. Die Zeitblöcke können nicht zusammen mit dem Hallenplan angezeigt werden, weil die GUI die dafür zuständig ist, nicht ohne eine fertige JTable funktioniert. Daher wäre es noch nicht „verkäuflich“.
2. Vorgehensweise
Im Vorfeld haben wir unser Projekt geplant. Anschließend hat jeder an den Aufgaben gearbeitet, die ihm zugeordnet worden. Wir haben uns in der Gruppe auch immer gegenseitig geholfen, wenn es Probleme gab.
2.1 Planungsphase
Als Erstes haben wir uns gemeinsam überlegt welches Thema wir für unser Projekt auswählen wollen. Wir sind dabei zu dem Entschluss gekommen, dass wir ein Programm für einen Sportverein programmieren wollen. Anschließend haben wir uns überlegt was unser Programm können soll und welches Problem es lösen soll. Wir wollten, dass unser Programm es dem Sportverein leichter macht seinen Hallenplan, Mannschaften, Sportarten, Mitglieder und Benutzer zu verwalten.
2.1.1 Zeitplanung
Im Anhang sehen Sie unser GANTT Diagramm (siehe Abbildung 4), in dem wir unsere Aufgaben eingetragen haben. Wir haben die Aufgaben in Kategorien eingeteilt und jeweils markiert, wie viel Zeit wir dafür einplanen (Rote Linien). Dazu ist im Diagramm auch zu sehen wie viel Zeit wir für die einzelnen Aufgaben eingeplant haben (Blaue Linien).
Für die Dokumentation haben wir insgesamt sehr viel Zeit eingeplant. Während der Entwicklungsphase haben wir Zeit für die Führung des Projekttagebuchs eingeplant. Mitte Dezember haben wir geplant mit der Dokumentation anzufangen. Diese sollte Mitte März fertig sein. Das Systemhandbuch wollten wir in der Zeit vom Anfang Februar bis Mitte März erstellen.
Mit der Planung wollten wir nach den ersten drei Terminen fertig sein. Für die Datenbankplanung, die Erstellung des ERD, die Planung der GUI und die Planung der Dao haben wir jeweils zwei Termine eingeplant. Die Erstellung des Projektantrages sollte nach dem dritten Termin abgeschlossen sein.
Für die Erstellung der Datenbank haben wir ebenfalls sehr viel Zeit eingeplant. Das hat den Grund, dass wir der Erfahrung nach oft im Laufe der Zeit die Datenbank umschreiben müssen, damit sie optimal im Programm genutzt werden kann.
Die Entwicklung des Programmes nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, daher war geplant, dass die Entwicklungsphase auch relativ lange dauert. Wir haben die Entwicklung des Programmes in die Aufgaben „Erstellung erster Klassen“, „Dao“, „GUI“ und „Verknüpfung der Datenbank mit dem Programm unterteilt. Für die Erstellung der ersten Klassen haben wir zwei Termine eingeplant. In der restlichen Zeit sollen die Daos und die GUIs erstellt werden. Für den Termin Ende Januar haben wir die Verknüpfung der Datenbank mit dem Programm vorgesehen.
Für die letzten drei Termine der Entwicklungsphase haben wir zusätzlich Zeit für die Testphase eingeplant. Während der Testphase soll das Programm getestet und Fehler sollen korrigiert werden.
Schlussendlich haben wir den letzten Termin für die Präsentationsvorbereitung vorgesehen.
2.1.2 Datenbankplanung
Für unsere Datenbank haben wir uns zuerst überlegt welche Tabellen wir brauchen und welche Attribute diese haben müssen. Wir haben die sieben Tabellen Benutzer, Mitglieder, Mannschaft, Sportart, Training, Zeitblöcke und Halle geplant.
Anschließend haben wir uns überlegt wie wir die Tabellen sinnvoll miteinander verknüpfen. Dafür haben wir die Beziehungen, Primärschlüssel und Fremdschlüssel der Tabellen festgelegt. Unsere vorläufige Datenbankstruktur haben wir in einem ERD-Diagramm festgelegt (siehe Abbildung 3).
2.1.3 Programmplanung
Zuerst haben wir festgelegt, wer was an unserem Programm machen darf. Wir haben uns dazu entschieden, dass jeder ohne Anmeldung den Hallenplan sehen darf. Benutzer, die sich anmelden, sollen zusätzlich die Möglichkeit haben Trainings, Mannschaften, Sportarten, Mitglieder und Benutzer zu verwalten.
Als Nächstes haben wir einen groben GUI-Entwurf für die beiden Haupt-GUIs erstellt (siehe Abbildung 1 und 2). Die GUI, die sich als Erstes öffnet, wenn man das Programm startet, hat auf der linken Seite eine Anzeige des Hallenplans in Form eines Wochenplans. Auf der rechten Seite findet der Benutzer den Bereich „Anmeldung“. Hier soll man sich später anmelden können. Wenn sich der Benutzer angemeldet hat, soll sich eine andere GUI öffnen. Diese GUI hat auf der linken Seite ebenfalls eine Anzeige des Hallenplans. Auf der rechten Seite findet man den Bereich „Verwaltung“. Hier soll man Trainings, Mannschaften, Sportarten, Mitglieder und Benutzer verwalten können.
Anschließend haben wir unseren Projektantrag ausgefüllt und abgeschickt. Den Projektantrag finden Sie als Anhang.
2.2 Entwicklungsphase
Nach der Planungsphase haben wir mit der Entwicklung des Programmes angefangen. Wir haben die schon oben genannten Ideen für unser Programm angewendet und entwickelt. Im Laufe der Zeit sind immer wieder Ideen und Verbesserungen dazugekommen, die wir dann in unser Programm eingebaut haben.
2.2.1 Datenbank
Wir haben als Erstes die Datenbank mit dem Programm „SQLiteExpertPro“ nach dem ERD-Diagramm erstellt. In der Datenbank haben wir unsere geplanten Tabellen und Verknüpfungstabellen mit den jeweiligen Eigenschaften erstellt.
Wir mussten immer mal wieder etwas an der Datenbank ändern, da wir manche Tabellen und Attribute nicht mehr brauchten oder wir einen Verbesserungsvorschlag hatten. Daher ist die Datenbank am Ende nicht mehr so geblieben, wie sie am Anfang geplant war. Die endgültige Datenbankstruktur sehen Sie im Anhang (siehe Abbildung 5).

2.2.2 Programm
 Zuerst haben wir Tabellenklassen angelegt und mit den unter „2.1.3 Programmplanung“ erwähnten Haupt-GUIs (JFrameHallenplan und JFrameAngemeldet) angefangen. Dafür haben wir zunächst das Äußere grob dargestellt.
Als Nächstes haben wir uns mit der Dao (VereinDao) für die beiden GUIs beschäftigt. Wir haben zunächst überlegt welche Methoden wir benötigen, was diese machen sollen und welche Parameter sie brauchen. Danach haben wir uns an die Programmierung der geplanten Methoden gemacht. Die ersten Methoden dieser Dao waren die getConnection- und die Login-Methode. Die getConnection-Methode stellt die Verbindung zur Datenbank her. Die Login-Methode ist für die Anmeldung zuständig. Zu der Login-methode gehört auch noch die benutzerpruefen-Methode. Diese Methode überprüft, ob der Benutzername und das Passwort stimmen. Die fertigen Methoden haben wir dann in der GUI aufgerufen.
Danach haben wir die GUIs und Daos zum Verwalten von Mannschaften und Sportarten programmiert. Zunächst haben wir überlegt welche Methoden die einzelnen Daos brauchen. Beide Daos haben eine delete-, update-, insert- und zwei select-Methoden bekommen. Es gibt zwei select-methoden, damit nach dem Namen und nach der Id suchen kann. Mit der delete-Methode können Datensätze gelöscht werden. Die update-Methode kann Datensätze verändern und die insert-Methode fügt neue Datensätze in die Datenbank ein. Die fertigen Methoden haben wir dann in der jeweiligen GUI mit entsprechenden Buttons aufgerufen.
Zur gleichen Zeit haben wir noch eine weitere GUI und eine dazugehörige Dao für das Verwalten von Zeitblöcken programmiert. Die Zeitblöcke GUI ist dafür da, die Größe der Zeitblöcke fest zu legen und von wann bis wann diese gebucht werden. Die drei Knöpfe „zeitblock_30min“, „zeitblock_45min“, „zeitblock_60min“ sind dafür da, um diesen besagten Zeitblock auszuwählen. Die Auswahl wir im JTextfield direkt daneben angezeigt. Als Standard wir immer 60 Minuten ausgewählt, wenn nichts ausgewählt wird. Die Eingabe muss über den Button Aktualisieren bestätigt werden, anderenfalls wird die Eingabe der Zeiträume und der Zeitblöcke zurückgesetzt.
Die Spinner werden benutzt, um den Beginn der Hallentabelle festzulegen. Von dort aus wird dann die Zeit berechnet. Die Zeitberechnung wird direkt in der GUI vorgenommen.
Das Ausgabeprodukt der Zeit entsteht durch drei Sachen. Das Hochzählen der Minuten, Stunden und das Zusammenfügen der beiden in einen String, der dann in einem String-Array gespeichert wird. Die Minuten werden mit dem Zeitblock in einer Schleife hochgezählt und nach jedem Durchlauf wird, wenn min%60 und es keinen Rest gibt, die Stunde hochgezählt. Wenn es Rest gib wird dieser zum neuen Startwert für die Minuten. Diese schleife läuft so lange bis die ausgewählte Zeit der Spinner erreicht ist.
Im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, dass wir aus Datenschutzgründen zwischen den Benutzern, die sich anmelden können, unterscheiden müssen. Dies ist nötig, da unser Programm auch zum Verwalten von Mitgliedern ist. Das heißt, dass man die Daten der Mitglieder sehen kann und das darf natürlich nicht jeder. Daher haben wir eine Unterscheidung zwischen Verwaltungsangestellten und anderen Benutzern getroffen. Für die Verwaltungsangestellten haben wir eine neue GUI entwickelt. Diese GUI ist im Prinzip genauso wie die GUI, die sich öffnet, wenn sich ein anderer Benutzer anmeldet. Zusätzlich hat die Verwaltungsangestellten-GUI zwei Buttons für das Verwalten von Mitgliedern und Benutzern. Um im Programm die Unterscheidung umsetzen zu können haben wir die benutzerpruefen-Methode verändert. Vorher hat sie nur geprüft, ob die Login-Daten richtig sind. Nun prüft sie zusätzlich, ob sich ein Verwaltungsangestellter anmeldet. Für die Verwaltungsangestellten öffnet sich die Verwaltungsangestellten-GUI und für alle anderen die normale GUI.
Anschließend haben wir die beiden GUIs zum Verwalten von Mitgliedern und Benutzern entwickelt und in die GUI der Verwaltungsangestellten eingebaut, damit diese von dort aufrufen kann. Beide Daos haben eine delete-, update-, insert- und select-Methode. Die Benutzer-Dao hat zusätzlich eine select-Methode mit der man nach dem Benutzernamen suchen kann. Die fertigen Methoden haben wir dann in der jeweiligen GUI mit entsprechenden Buttons aufgerufen.
Danach haben wir die Buttons first, previous, next und last in der JFrameMannschaft, JFrameSportart, JFrameTraining, JFrameMitglied und JFrameBenutzer hinzugefügt. Mit dem Button first kann man sich jeweils den ersten Datensatz aus der jeweiligen Tabelle anzeigen lassen. Mit dem Button kann man einen Datensatz zurück und mit dem Button einen Datensatz weiter gehen. Der Button last zeigt den letzten Datensatz der Tabelle an.
Später haben wir Methoden für alle Daos geschrieben, die die Eingaben des Benutzers prüfen (zum Beispiel eingabePruefen). Wenn fehlerhafte Eingaben vom Benutzer gemacht werden, wird nun eine Fehlermeldung ausgegeben. Außerdem haben wir vier Exceptions (NoSportartFoundException, NoMannschaftFound, NoMitgliedFound, NoBenutzerFound) geschrieben, für den Fall, dass man nach einem Datensatz sucht, aber zu der Suchanfrage kein Datensatz gefunden wurde.
Zusätzlich haben wir Informationsmeldungen eingefügt. Diese werden ausgegeben, wenn man einen neuen Datensatz in die Datenbank eingefügt hat.
Während der ganzen Zeit haben wir uns mit der Anzeige des Hallenplans beschäftigt. Als Erstes haben wir uns über die Funktionen der JTable informiert. Dann haben wir mit einer ArrayList die erste Ausgabe der Daten aus der Datenbank in der JTable erzeugt. Um den Hallenplan so anzeigen zu lassen, wie wir es uns vorgestellt haben, haben wir viele verschiedene Dinge ausprobiert. Anfangs haben wir mit einem Renderer gearbeitet. Ein anderer Lösungsansatz war schon gleich bei der Abfrage auf die Datenbanktabelle einen Zeilenumbruch einzubauen. Zum Schluss haben wir die Methode Object[][] getDaten in der VereinDao-Klasse gebaut. In der Methode arbeiten wir mit einem Array und einer ArrayList in der wir die Daten, die wir mit der Methode getWochentag abgefragt haben, speichern wollten.
Anfangs hatten wir uns dazu entschieden, dass man mehrere Hallen verwalten kann. Da wir aber ein Anzeigeproblem mit der JTable für den Hallenplan hatten, haben wir diese Funktion rausgenommen.
3.0 Fehler und Fehlerbehebung
Während unseres Projektes sind wir immer wieder auf neue Fehler gestoßen. Ein Grund dafür ist, dass wir mit neuen Sachen wie z.B. JTable gearbeitet haben, mit denen wir zuvor noch keine Erfahrung hatten.
3.1 Fehler und Probleme
Ein Fehler den wir haben ist es, dass die JTable nicht richtig angezeigt wird. Wir haben viel an der JTable gearbeitet und sind dabei auf Probleme gestoßen, die wir nicht kannten und leider nicht lösen konnten. Eigentlich sollten in der ersten Spalte die Zeitblöcke angezeigt werden. In der zweiten sollten dann die Sportarten und die Mannschaftsnamen in der richtigen Zeile, abhängig vom Zeitintervall, stehen, die montags trainieren. Das komplexe, woran wir bis jetzt gescheitert sind, ist die korrekte Darstellung zweier Mannschaften untereinander und am richtigen Wochentag, also in der entsprechenden Spalte (Montag, Dienstag, Mittwoch, ...).
Außerdem haben wir noch nicht die Zeitblöcke und Zeitblockberechnung mit der Anzeige verknüpfen können. Das liegt daran, dass wir die Anzeige des Hallenplans immer wieder verändern mussten und die Methode zum Anzeigen der Zeitblöcke auf die JTable immer wieder angepasst werden musste.
Ein anderes Problem das wir hatten war, dass die IDs in unserer Datenbank nicht autogeneriert waren. Noch ein Problem mit der Datenbank war es, dass wir sie mehrmals neu schreiben mussten, bis sie richtig war, aber dieses Problem war uns schon im Vorfeld bewusst.
Bei Eingabefehlern von Benutzern gab es auch Fehler. Es wurde bei Eclipse in der Konsole immer eine rote Fehlermeldung angezeigt. Außerdem wurden die Methoden, die eigentlich aufgerufen wurden aufgrund dieser Fehler nicht mehr ausgeführt. Dieses Problem konnten wir aber gut lösen (siehe Fehlerkorrektur).
3.2 Fehlerbehebung
Wir haben versucht diese Fehler immer sofort zu beheben, und falls das nicht geklappt hat haben wir uns in der Gruppe abgesprochen und gemeinsam eine Lösung für das Problem erarbeitet. Viele der Fehler waren schnell zu beheben und bei manchen haben wir etwas mehr Zeit benötigt.
Die meisten Fehler konnten wir durch Internetrecherchen oder mit Hilfe unserer Mitschüler und Lehrer beheben.
Für das Problem mit den Eingabefehlern von Benutzer haben wir Prüfungen, zum Beispiel in Form von Methoden im Programm eingebaut. Diese Methoden werden bevor der eigentlichen Methode aufgerufen. Zusätzlich haben wir eigene Fehlermeldungen geschrieben, die aufgerufen werden, wenn eine Eingabe falsch ist oder ein Datensatz nicht gefunden wurde.
Die Anzeige der JTable wollten wir eigentlich erreichen, indem wir mit einem Renderer arbeiten, doch das hat leider nicht geklappt. Danach haben wir die Methode getDaten in der VereinDao-Klasse gebaut. Zusammen mit dem TableModelSelfMade war das ein großer Fortschritt. Das Problem konnten wir aber letztendlich nicht lösen.

4. Fazit
Im Gesamten haben wir sehr viel Erfahrung und Wissen durch dieses Projekt gewonnen. Es ist bei einer Projektarbeit sehr wichtig einen festen Zeitplan zu haben und immer die Zeit im Auge zu behalten. Gerade beim Programmieren sollte man von Anfang an viel Zeit für die Fehlerbehebung einplanen. Man sollte also sozusagen einen „Puffer“ haben, der für unerwartete Fehler, etc. da ist.
Wichtig bei einer Gruppenarbeit ist auch unter anderem Vertrauen haben zu können, dass alle mit arbeiten und sich am Projekt beteiligen. Außerdem sollte man viel miteinander kommunizieren, um den Überblick zu behalten und sich gegenseitig helfen zu können.
Wir sind im Großen und Ganzen nicht komplett zufrieden mit unserem Programm, allerdings hat es trotz dem Stress Spaß gemacht und wir haben viel gelernt. Aber bei dem nächsten Mal werden wir Einiges noch besser und anders machen.
Anhang
Abbildung 1: Entwurf der Start-GUI

Abbildung 2: Entwurf der GUI nach Anmeldung

Abbildung 3: erstes ERD-Diagramm

Abbildung 4: GANTT-Diagramm

Abbildung 5: endgültige Datenbankstruktur (ERD-Diagramm)